# 📋 Divisão de Tarefas - Backend

## Sistema de Gestão de Qualidade do Ar - Acoem Brasil

**Data:** 12/02/2026

**Time:** 3 desenvolvedores backend

**Tecnologias Sugeridas:** Node.js/Python, PostgreSQL, Redis, JWT, WebSocket

---

## 👤 DESENVOLVEDOR 1 - Core & Autenticação

### Responsabilidades

Responsável pela base da aplicação, segurança e gerenciamento de usuários.

---

### 📌 Tarefa 1.1: Configuração do Projeto e Banco de Dados

**Prioridade:** 🔴 ALTA | **Estimativa:** 3 dias

**O que fazer:**

1. Criar estrutura do projeto backend (pastas, configs, Docker)

2. Configurar banco de dados PostgreSQL

3. Criar migrations para todas as tabelas:

- `usuarios` (id, nome, email, senha_hash, role, ativo, criado_em, atualizado_em)

- `estacoes` (id, nome, codigo, latitude, longitude, unidade_id, ativo, criado_em)

- `unidades` (id, nome, codigo, endereco, cidade, estado)

- `parametros` (id, nome, unidade_medida, limite_bom, limite_moderado, limite_ruim, limite_pessimo)

- `medicoes` (id, estacao_id, parametro_id, valor, data_hora, validado, validado_por, flag)

- `alertas` (id, estacao_id, tipo, mensagem, nivel, lido, criado_em)

- `logs_auditoria` (id, usuario_id, acao, tabela, registro_id, dados_anteriores, dados_novos, ip, criado_em)

4. Configurar Redis para cache e sessões

5. Criar seeds com dados iniciais (usuário admin, parâmetros padrão)

**Entregáveis:**

- [ ] Docker-compose com PostgreSQL e Redis

- [ ] Todas as migrations criadas e testadas

- [ ] Documentação do schema do banco

- [ ] Seeds com dados iniciais

---

### 📌 Tarefa 1.2: Sistema de Autenticação

**Prioridade:** 🔴 ALTA | **Estimativa:** 4 dias

**O que fazer:**

1. **Endpoints de autenticação:**

- `POST /api/auth/login` - Login com email/senha

- `POST /api/auth/logout` - Logout (invalidar token)

- `POST /api/auth/refresh` - Renovar token JWT

- `POST /api/auth/forgot-password` - Solicitar recuperação

- `POST /api/auth/reset-password` - Definir nova senha

- `POST /api/auth/verify-2fa` - Verificar código 2FA (se habilitado)

2. **Implementar:**

- JWT com access token (15min) + refresh token (7 dias)

- Hash de senhas com bcrypt (salt rounds: 12)

- Rate limiting para prevenir brute force (5 tentativas/15min)

- Blacklist de tokens invalidados (Redis)

- Validação de força da senha (min 8 chars, maiúscula, número, especial)

3. **Middleware de autenticação:**

- Verificar JWT em rotas protegidas

- Extrair e disponibilizar dados do usuário na request

- Log de todas as tentativas de login (sucesso/falha)

**Entregáveis:**

- [ ] Todos os endpoints funcionando

- [ ] Middleware de autenticação

- [ ] Testes unitários com cobertura > 80%

- [ ] Documentação da API (Swagger/OpenAPI)

---

### 📌 Tarefa 1.3: Gerenciamento de Usuários (CRUD)

**Prioridade:** 🟡 MÉDIA | **Estimativa:** 3 dias

**O que fazer:**

1. **Endpoints CRUD:**

- `GET /api/usuarios` - Listar usuários (admin) com paginação e filtros

- `GET /api/usuarios/:id` - Buscar usuário por ID

- `POST /api/usuarios` - Criar novo usuário (admin)

- `PUT /api/usuarios/:id` - Atualizar usuário

- `DELETE /api/usuarios/:id` - Desativar usuário (soft delete)

- `GET /api/usuarios/me` - Dados do usuário logado

- `PUT /api/usuarios/me` - Atualizar próprio perfil

- `PUT /api/usuarios/me/password` - Alterar própria senha

2. **Sistema de roles:**

- `admin` - Acesso total ao sistema

- `supervisor` - Gerenciar estações e validar dados

- `analista` - Visualizar e exportar dados

- `operador` - Apenas visualização

3. **Funcionalidades:**

- Paginação (limit, offset)

- Filtros (nome, email, role, ativo, unidade)

- Ordenação (nome, criado_em)

- Validação de email único

- Envio de email ao criar usuário com senha temporária

**Entregáveis:**

- [ ] Todos os endpoints CRUD

- [ ] Sistema de roles implementado

- [ ] Middleware de autorização por role

- [ ] Testes de integração

---

### 📌 Tarefa 1.4: Configurações do Sistema

**Prioridade:** 🟢 BAIXA | **Estimativa:** 2 dias

**O que fazer:**

1. **Endpoints:**

- `GET /api/configuracoes` - Buscar configurações

- `PUT /api/configuracoes` - Atualizar configurações (admin)

- `GET /api/configuracoes/parametros` - Listar parâmetros de qualidade do ar

- `PUT /api/configuracoes/parametros/:id` - Atualizar limites de parâmetro

2. **Configurações gerenciáveis:**

- Intervalo de coleta de dados (minutos)

- Tempo de retenção de dados (dias)

- Limites de alertas por parâmetro

- Configurações de email (SMTP)

- Timezone padrão

- Logo e nome customizado

3. **Tabela `configuracoes`:**

- chave (VARCHAR UNIQUE)

- valor (JSONB)

- descricao (TEXT)

- atualizado_em (TIMESTAMP)

**Entregáveis:**

- [ ] Endpoints de configuração

- [ ] Cache de configurações em Redis

- [ ] Documentação das configurações disponíveis

---

### 📌 Tarefa 1.5: Sistema de Auditoria e Logs

**Prioridade:** 🟡 MÉDIA | **Estimativa:** 2 dias

**O que fazer:**

1. **Middleware de auditoria automática:**

- Interceptar todas as operações de escrita (POST, PUT, DELETE)

- Registrar usuário, ação, dados anteriores e novos

- Registrar IP e user-agent

2. **Endpoints:**

- `GET /api/auditoria` - Listar logs (admin)

- `GET /api/auditoria/:tabela/:id` - Histórico de um registro específico

3. **Dashboard de segurança:**

- Últimos logins

- Tentativas de login falhas

- Ações administrativas recentes

**Entregáveis:**

- [ ] Middleware de auditoria

- [ ] Endpoints de consulta

- [ ] Relatório de atividades

---

## 👤 DESENVOLVEDOR 2 - Estações & Dados de Medição

### Responsabilidades

Responsável pelo gerenciamento de estações, coleta e processamento de dados de medição.

---

### 📌 Tarefa 2.1: CRUD de Estações de Monitoramento

**Prioridade:** 🔴 ALTA | **Estimativa:** 3 dias

**O que fazer:**

1. **Endpoints CRUD:**

- `GET /api/estacoes` - Listar estações com filtros

- `GET /api/estacoes/:id` - Detalhes da estação

- `POST /api/estacoes` - Criar nova estação

- `PUT /api/estacoes/:id` - Atualizar estação

- `DELETE /api/estacoes/:id` - Desativar estação

- `GET /api/estacoes/:id/status` - Status atual (online/offline)

- `GET /api/estacoes/mapa` - Dados para o mapa georreferenciado

2. **Campos da estação:**

```json

{

"codigo": "REPLAN-01",

"nome": "REPLAN - Estação 01",

"unidade_id": 1,

"latitude": -22.7604,

"longitude": -47.1411,

"altitude": 580,

"parametros_monitorados": ["PM2.5", "PM10", "O3", "NO2", "SO2", "CO"],

"intervalo_coleta": 5,

"ativo": true

}

```

3. **Filtros disponíveis:**

- Por unidade (REPLAN, REDUC, RLAM, etc.)

- Por status (ativo/inativo, online/offline)

- Por parâmetro monitorado

- Por região (raio de km a partir de coordenada)

**Entregáveis:**

- [ ] CRUD completo de estações

- [ ] Endpoint para mapa com dados de geolocalização

- [ ] Validação de coordenadas geográficas

- [ ] Testes unitários

---

### 📌 Tarefa 2.2: API de Dados de Medição

**Prioridade:** 🔴 ALTA | **Estimativa:** 5 dias

**O que fazer:**

1. **Endpoints de medições:**

- `GET /api/medicoes` - Listar medições com filtros avançados

- `GET /api/medicoes/estacao/:id` - Medições de uma estação

- `GET /api/medicoes/tempo-real` - Últimas medições de todas estações

- `POST /api/medicoes` - Registrar nova medição (usado pelos sensores)

- `POST /api/medicoes/batch` - Registrar múltiplas medições

- `GET /api/medicoes/estatisticas` - Estatísticas agregadas

2. **Filtros de consulta:**

```

?estacao_id=1

&parametro=PM2.5

&data_inicio=2026-02-01

&data_fim=2026-02-12

&validado=true

&flag=valid,pending

&agregacao=hora|dia|semana|mes

&limit=100

&offset=0

```

3. **Agregações e cálculos:**

- Média, mínimo, máximo, desvio padrão

- Médias horárias, diárias, mensais

- Percentis (P50, P90, P95, P99)

- Disponibilidade de dados (% de dados válidos)

4. **Otimizações:**

- Índices no banco para consultas frequentes

- Cache de dados recentes em Redis (TTL: 5min)

- Particionamento de tabela por mês (para histórico)

**Entregáveis:**

- [ ] Todos os endpoints de medições

- [ ] Sistema de agregação funcionando

- [ ] Cache implementado

- [ ] Query otimizada para grandes volumes

---

### 📌 Tarefa 2.3: Cálculo do Índice de Qualidade do Ar (IQAr)

**Prioridade:** 🔴 ALTA | **Estimativa:** 3 dias

**O que fazer:**

1. **Endpoint:**

- `GET /api/iqar/estacao/:id` - IQAr atual de uma estação

- `GET /api/iqar/todas` - IQAr de todas as estações

- `GET /api/iqar/historico/:id` - Histórico de IQAr

2. **Implementar cálculo conforme CONAMA:**

```

IQAr = ((Imax - Imin) / (Cmax - Cmin)) × (C - Cmin) + Imin

Faixas:

- Bom: 0-40 (verde)

- Moderado: 41-80 (amarelo)

- Ruim: 81-120 (laranja)

- Muito Ruim: 121-200 (vermelho)

- Péssimo: >200 (roxo)

```

3. **Parâmetros e limites (µg/m³):**

| Parâmetro | Bom | Moderado | Ruim | Muito Ruim | Péssimo |

|-----------|-----|----------|------|------------|---------|

| PM2.5     | 0-25 | 26-50 | 51-75 | 76-125 | >125 |

| PM10      | 0-50 | 51-100 | 101-150 | 151-250 | >250 |

| O₃        | 0-100 | 101-130 | 131-160 | 161-200 | >200 |

| NO₂       | 0-200 | 201-240 | 241-320 | 321-1130 | >1130 |

| SO₂       | 0-20 | 21-40 | 41-365 | 366-800 | >800 |

| CO (ppm)  | 0-9 | 9.1-11 | 11.1-13 | 13.1-15 | >15 |

4. **Resposta esperada:**

```json

{

"estacao": "REPLAN-01",

"iqar": 42,

"classificacao": "Bom",

"cor": "#00A651",

"poluente_predominante": "PM2.5",

"valor_poluente": "12 µg/m³",

"data_calculo": "2026-02-12T14:30:00Z",

"detalhes": {

"PM2.5": { "valor": 12, "iqar": 42, "classificacao": "Bom" },

"PM10": { "valor": 28, "iqar": 35, "classificacao": "Bom" },

...

}

}

```

**Entregáveis:**

- [ ] Cálculo de IQAr seguindo normas CONAMA

- [ ] Cache de IQAr (atualizar a cada nova medição)

- [ ] Histórico de IQAr

- [ ] Testes com casos de borda

---

### 📌 Tarefa 2.4: Dados Meteorológicos (Rosa dos Ventos)

**Prioridade:** 🟡 MÉDIA | **Estimativa:** 3 dias

**O que fazer:**

1. **Endpoints:**

- `GET /api/meteorologia/estacao/:id` - Dados atuais

- `GET /api/meteorologia/rosa-ventos/:id` - Dados para rosa dos ventos

- `GET /api/meteorologia/historico/:id` - Histórico meteorológico

2. **Dados meteorológicos:**

- Velocidade do vento (m/s)

- Direção do vento (graus 0-360)

- Temperatura (°C)

- Umidade relativa (%)

- Pressão atmosférica (hPa)

- Precipitação (mm)

- Radiação solar (W/m²)

3. **Rosa dos Ventos:**

- Dividir em 16 direções (N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW)

- Calcular frequência de ocorrência por direção

- Calcular velocidade média por direção

- Período configurável (24h, 7 dias, 30 dias)

4. **Resposta da Rosa dos Ventos:**

```json

{

"estacao": "REPLAN-01",

"periodo": "24h",

"velocidade_media": 3.2,

"direcao_predominante": "NE",

"dados": [

{ "direcao": "N", "frequencia": 8.5, "velocidade_media": 2.8 },

{ "direcao": "NNE", "frequencia": 12.3, "velocidade_media": 3.5 },

...

]

}

```

**Entregáveis:**

- [ ] Endpoints meteorológicos

- [ ] Cálculo da rosa dos ventos

- [ ] Suporte a diferentes períodos de análise

---

### 📌 Tarefa 2.5: WebSocket para Dados em Tempo Real

**Prioridade:** 🟡 MÉDIA | **Estimativa:** 3 dias

**O que fazer:**

1. **Implementar WebSocket:**

- Servidor WebSocket (Socket.io ou ws)

- Autenticação via JWT no handshake

- Rooms por estação e por unidade

2. **Canais de eventos:**

- `medicao:nova` - Nova medição recebida

- `alerta:novo` - Novo alerta gerado

- `estacao:status` - Mudança de status da estação

- `iqar:atualizado` - IQAr recalculado

3. **Exemplo de uso:**

```javascript

// Cliente se conecta

socket.emit('subscribe', { estacoes: ['REPLAN-01', 'REDUC-01'] });

// Cliente recebe atualizações

socket.on('medicao:nova', (data) => {

// { estacao: 'REPLAN-01', parametro: 'PM2.5', valor: 12.4, timestamp: '...' }

});

```

**Entregáveis:**

- [ ] Servidor WebSocket funcionando

- [ ] Sistema de rooms/canais

- [ ] Documentação de eventos

- [ ] Exemplo de cliente

---

## 👤 DESENVOLVEDOR 3 - Alertas, Relatórios & Integrações

### Responsabilidades

Responsável pelo sistema de alertas, geração de relatórios e integrações externas.

---

### 📌 Tarefa 3.1: Sistema de Alertas

**Prioridade:** 🔴 ALTA | **Estimativa:** 4 dias

**O que fazer:**

1. **Endpoints:**

- `GET /api/alertas` - Listar alertas com filtros

- `GET /api/alertas/ativos` - Alertas não resolvidos

- `GET /api/alertas/:id` - Detalhes do alerta

- `PUT /api/alertas/:id/ler` - Marcar como lido

- `PUT /api/alertas/:id/resolver` - Resolver alerta

- `POST /api/alertas/configurar` - Configurar regras de alerta

2. **Tipos de alerta:**

- `ULTRAPASSAGEM_LIMITE` - Valor acima do limite legal

- `DADOS_PENDENTES` - Dados aguardando validação

- `ESTACAO_OFFLINE` - Estação sem comunicar

- `MANUTENCAO_PROGRAMADA` - Lembrete de manutenção

- `DISPONIBILIDADE_BAIXA` - % de dados abaixo do esperado

- `TENDENCIA_ALTA` - Tendência de aumento detectada

3. **Níveis de severidade:**

- `info` - Informativo (azul)

- `warning` - Atenção (amarelo)

- `critical` - Crítico (vermelho)

4. **Motor de regras:**

- Verificar medições em tempo real

- Gerar alerta quando regra é acionada

- Evitar alertas duplicados (cooldown de 1h)

- Escalar alerta se não resolvido em X horas

5. **Notificações:**

- Salvar no banco

- Enviar via WebSocket

- Enviar email (alertas críticos)

- Preparar para push notification (futuro)

**Entregáveis:**

- [ ] CRUD de alertas

- [ ] Motor de regras funcionando

- [ ] Integração com email

- [ ] Integração com WebSocket

---

### 📌 Tarefa 3.2: Validação de Dados

**Prioridade:** 🔴 ALTA | **Estimativa:** 4 dias

**O que fazer:**

1. **Endpoints:**

- `GET /api/validacao/pendentes` - Dados aguardando validação

- `PUT /api/validacao/validar` - Validar um ou mais registros

- `PUT /api/validacao/invalidar` - Marcar como inválido

- `GET /api/validacao/estatisticas` - Estatísticas de validação

- `POST /api/validacao/regras` - Configurar regras automáticas

- `GET /api/validacao/historico` - Histórico de validações

2. **Flags de dados:**

- `valid` - Dado válido (verde)

- `pending` - Aguardando validação (amarelo)

- `invalid` - Invalidado manualmente (vermelho)

- `auto-invalid` - Invalidado automaticamente (rosa)

3. **Validação automática:**

- Valor fora do range possível (ex: PM2.5 negativo ou > 1000)

- Variação brusca (> 50% em 5 minutos)

- Valor repetido por muito tempo (sensor travado)

- Dados meteorológicos inconsistentes

4. **Validação manual:**

- Selecionar múltiplos registros

- Validar em lote

- Justificar invalidação

- Registrar quem validou e quando

5. **Resposta de pendentes:**

```json

{

"total": 156,

"por_estacao": {

"REPLAN-02": 48,

"REDUC-01": 32,

...

},

"dados": [

{

"id": 12345,

"estacao": "REPLAN-02",

"parametro": "PM2.5",

"valor": 89.5,

"data_hora": "2026-02-12T14:30:00Z",

"flag": "pending",

"motivo_flag": "Valor acima da média móvel",

"sugestao": "Verificar sensor"

}

]

}

```

**Entregáveis:**

- [ ] Endpoints de validação

- [ ] Sistema de validação automática

- [ ] Interface de validação em lote

- [ ] Relatório de qualidade de dados

---

### 📌 Tarefa 3.3: Geração de Relatórios

**Prioridade:** 🟡 MÉDIA | **Estimativa:** 5 dias

**O que fazer:**

1. **Endpoints:**

- `POST /api/relatorios/gerar` - Gerar relatório

- `GET /api/relatorios` - Listar relatórios gerados

- `GET /api/relatorios/:id/download` - Baixar relatório

- `DELETE /api/relatorios/:id` - Excluir relatório

2. **Tipos de relatório:**

- **Estatístico:** Médias, máximos, mínimos, percentis por período

- **IQAr:** Evolução do índice de qualidade do ar

- **Ultrapassagens:** Relatório de ultrapassagens de limites

- **Disponibilidade:** Taxa de disponibilidade de dados

- **Comparativo:** Comparação entre estações

- **Meteorológico:** Dados meteorológicos e rosa dos ventos

3. **Formatos de exportação:**

- PDF (relatório formatado)

- Excel (.xlsx)

- CSV

- JSON

4. **Parâmetros de geração:**

```json

{

"tipo": "estatistico",

"estacoes": ["REPLAN-01", "REDUC-01"],

"parametros": ["PM2.5", "PM10", "O3"],

"data_inicio": "2026-01-01",

"data_fim": "2026-02-12",

"agregacao": "diaria",

"formato": "pdf"

}

```

5. **Processamento:**

- Fila de processamento (Bull/BullMQ)

- Progresso via WebSocket

- Armazenamento temporário (S3 ou local)

- Limpeza automática após 7 dias

**Entregáveis:**

- [ ] Geração de todos os tipos de relatório

- [ ] Exportação em PDF, Excel, CSV

- [ ] Fila de processamento

- [ ] Templates de relatório PDF

---

### 📌 Tarefa 3.4: Importação e Exportação de Dados

**Prioridade:** 🟡 MÉDIA | **Estimativa:** 3 dias

**O que fazer:**

1. **Endpoints de importação:**

- `POST /api/dados/importar` - Importar arquivo

- `GET /api/dados/importar/template` - Baixar template

- `GET /api/dados/importar/historico` - Histórico de importações

2. **Formatos suportados:**

- CSV (padrão do sistema)

- Excel (.xlsx)

- JSON

3. **Fluxo de importação:**

- Upload do arquivo

- Validação do formato

- Preview das primeiras linhas

- Mapeamento de colunas (se necessário)

- Processamento em background

- Notificação ao concluir

4. **Endpoints de exportação:**

- `POST /api/dados/exportar` - Solicitar exportação

- `GET /api/dados/exportar/:id/download` - Baixar arquivo

5. **Configurações:**

- Filtros (período, estações, parâmetros)

- Formato de saída

- Incluir/excluir dados invalidados

- Agregação (bruto, horário, diário)

**Entregáveis:**

- [ ] Upload e processamento de arquivos

- [ ] Exportação em múltiplos formatos

- [ ] Validação e tratamento de erros

- [ ] Templates de importação

---

### 📌 Tarefa 3.5: Integração com Assistente IA

**Prioridade:** 🟢 BAIXA | **Estimativa:** 2 dias

**O que fazer:**

1. **Endpoint:**

- `POST /api/assistente/chat` - Enviar mensagem para IA

2. **Contexto para a IA:**

- Buscar dados atuais do sistema

- IQAr atual de todas estações

- Alertas ativos

- Estatísticas recentes

3. **Integração com Google Gemini:**

- Montar prompt com contexto do sistema

- Enviar para API do Gemini

- Retornar resposta formatada

4. **Request esperado:**

```json

{

"mensagem": "Qual o status da qualidade do ar hoje?",

"contexto_adicional": true

}

```

5. **Tratamentos:**

- Rate limiting por usuário

- Sanitização de entrada

- Log de conversas (opcional)

- Fallback para respostas pré-definidas se API indisponível

**Entregáveis:**

- [ ] Endpoint de chat

- [ ] Integração com Gemini API

- [ ] Sistema de contexto automático

- [ ] Respostas de fallback

---

### 📌 Tarefa 3.6: Dashboard e Estatísticas

**Prioridade:** 🟡 MÉDIA | **Estimativa:** 2 dias

**O que fazer:**

1. **Endpoint:**

- `GET /api/dashboard` - Dados consolidados do dashboard

2. **Dados retornados:**

```json

{

"estacoes_ativas": 46,

"dados_coletados_hoje": 12458,

"disponibilidade_geral": 94.7,

"alertas_ativos": 3,

"iqar_resumo": [

{ "estacao": "REPLAN-01", "iqar": 42, "classificacao": "Bom" },

...

],

"ultimas_medicoes": [...],

"alertas_recentes": [...],

"disponibilidade_por_estacao": [...]

}

```

3. **Cache:**

- Cache agressivo (1 minuto)

- Invalidar ao receber nova medição

**Entregáveis:**

- [ ] Endpoint consolidado do dashboard

- [ ] Cache otimizado

- [ ] Documentação dos dados

---

## 📊 Cronograma Geral

| Semana | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 |

|--------|-------|-------|-------|

| 1 | Setup + BD + Auth | CRUD Estações | Sistema de Alertas |

| 2 | Auth + Usuários | API Medições | Validação de Dados |

| 3 | Usuários + Configs | Cálculo IQAr | Relatórios |

| 4 | Auditoria + Logs | Meteorologia + WS | Import/Export + IA |

| 5 | Testes + Correções | Testes + Correções | Testes + Correções |

---

## 📁 Estrutura de Pastas Sugerida

```

backend/

├── src/

│   ├── config/

│   │   ├── database.js

│   │   ├── redis.js

│   │   └── jwt.js

│   ├── controllers/

│   │   ├── authController.js

│   │   ├── usuariosController.js

│   │   ├── estacoesController.js

│   │   ├── medicoesController.js

│   │   ├── alertasController.js

│   │   ├── validacaoController.js

│   │   ├── relatoriosController.js

│   │   └── dashboardController.js

│   ├── middlewares/

│   │   ├── auth.js

│   │   ├── roles.js

│   │   ├── rateLimit.js

│   │   └── auditoria.js

│   ├── models/

│   │   ├── Usuario.js

│   │   ├── Estacao.js

│   │   ├── Medicao.js

│   │   ├── Alerta.js

│   │   └── ...

│   ├── services/

│   │   ├── iqarService.js

│   │   ├── alertaService.js

│   │   ├── relatorioService.js

│   │   ├── emailService.js

│   │   └── geminiService.js

│   ├── routes/

│   │   └── index.js

│   ├── utils/

│   │   ├── validators.js

│   │   └── helpers.js

│   └── app.js

├── migrations/

├── seeds/

├── tests/

├── docs/

│   └── swagger.yaml

├── docker-compose.yml

├── .env.example

└── package.json

```

---

## ✅ Checklist de Entrega Final

### Dev 1 - Core & Auth

- [ ] Banco de dados configurado com todas as tabelas

- [ ] Sistema de autenticação completo (login, logout, JWT, refresh)

- [ ] CRUD de usuários com sistema de roles

- [ ] Middleware de autorização

- [ ] Sistema de auditoria

- [ ] Configurações do sistema

### Dev 2 - Estações & Dados

- [ ] CRUD de estações

- [ ] API de medições com filtros avançados

- [ ] Cálculo de IQAr seguindo CONAMA

- [ ] Dados meteorológicos e rosa dos ventos

- [ ] WebSocket para tempo real

### Dev 3 - Alertas & Relatórios

- [ ] Sistema de alertas com motor de regras

- [ ] Validação manual e automática de dados

- [ ] Geração de relatórios em PDF/Excel/CSV

- [ ] Importação e exportação de dados

- [ ] Integração com Gemini

- [ ] Endpoint consolidado do dashboard

---

## 🔗 Integrações Entre as Partes

1. **Auth → Todos:** Middleware de autenticação usado em todas as rotas

2. **Medições → Alertas:** Nova medição dispara verificação de regras

3. **Medições → IQAr:** Nova medição recalcula IQAr

4. **Alertas → WebSocket:** Novo alerta envia notificação em tempo real

5. **Validação → Medições:** Atualiza flag de validação nas medições

6. **Dashboard → Todos:** Consolida dados de todas as APIs

---

**Observação:** Manter reuniões diárias (15min) para sincronizar o progresso e resolver dependências entre as tarefas.